陈泽宇 的开发日志

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 2026.06.15 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

工作计划：

搭建项目骨架，Tomcat+IDEA集成；设计三层B/S架构；确定技术栈：Java+JSP+JavaScript纯原生

完成情况：

完成AlgoVision项目创建和web.xml配置；搭建src三层包结构(model/service/util)；创建index.jsp首页框架

出现的问题以及解决方案：

Tomcat 8080端口被占用改为8088；JSP页面中文乱码，统一添加charset=UTF-8

AI 使用记录：

使用AI分析B/S架构下算法可视化的技术选型方案，确认Java+原生JS的技术路线可行性

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 2026.06.16 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

工作计划：

设计数据模型POJO类(Edge/GraphNode/SortStep/DijkstraStep)；设计JSON序列化方案；编写DijkstraService框架

完成情况：

完成四个POJO类(field+constructor+getter)；搭建DijkstraService基本框架，确定步骤序列生成思路；SortStep增加comparisons和swaps字段

出现的问题以及解决方案：

无向图邻接表构建需为每条边同时建立反向邻接，最初遗漏导致边不完整；SortStep.toJson()中compareIndices可能为null需做防御性处理

AI 使用记录：

使用AI辅助设计JsonUtil的value()自动类型分发逻辑，实现对多种数据类型的统一序列化

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 2026.06.17 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

工作计划：

完善DijkstraService完整实现；实现bubbleSort()方法；编写JsonUtil轻量JSON工具类

完成情况：

完成DijkstraService(100行)：初始化距离选取最小节点标记已访问松弛邻居循环至完成；完成bubbleSort()双层循环+交换+无交换提前结束优化；完成JsonUtil(125行)支持7种数据类型序列化

出现的问题以及解决方案：

松弛步骤中visited集合需在更新距离前检查否则可能重复计算；JsonUtil.escape()方法需处理Unicode中文不被破坏

AI 使用记录：

使用AI检查Dijkstra算法边界条件(单节点、不连通图)，人工确认处理逻辑正确

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 2026.06.18 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

工作计划：

编写bubble.jsp可视化页面；编写/api/sort.jsp API接口；编写animation.js动画引擎

完成情况：

完成bubble.jsp(input+随机生成+开始/单步/重置+状态栏+图表区)；完成sort.jsp API(解析type+array调用SortService返回JSON步骤序列)；完成animation.js(drawArray柱状图渲染+startBubbleSort自动播放800ms+nextStep单步+resetChart重置)

出现的问题以及解决方案：

柱条高度val*3在元素值小时太矮改为max(val*3,24)保证最小可见高度；setInterval动画在页面切换后未清理timer导致内存泄漏在resetChart中加clearInterval

AI 使用记录：

使用AI优化柱状图过渡动画的CSS(height 0.4s ease+background 0.3s ease)使颜色和尺寸同时平滑过渡

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 2026.06.19 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

工作计划：

调试冒泡排序全流程(输入 API 动画 完成)；编写style.css全局样式；审查代码分层架构

完成情况：

冒泡排序端到端测试通过(5,3,8,2,1 17步骤 动画12040ms完成)；完成style.css(渐变背景+毛玻璃卡片+靛蓝主色+圆角按钮+flex弹性布局+响应式适配)；代码审查确认model/view/service边界清晰无跨层依赖

出现的问题以及解决方案：

冒泡排序步骤太多(17步)动画播放约14秒权衡后保持800ms间隔不变用户可点单步；CSS backdrop-filter在部分浏览器不支持添加webkit-backdrop-filter兼容

AI 使用记录：

使用AI生成CSS渐变背景的配色方案，确认靛蓝#4f46e5+紫色渐变#7c3aed的视觉效果

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 2026.06.20 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

工作计划：

编写dijkstra.jsp可视化页面；编写api/dijkstra.jsp API；编写dijkstra.js Canvas渲染引擎

完成情况：

完成dijkstra.jsp(预设5节点图+起点下拉选择+按钮+Canvas画布760x360)；完成dijkstra.js(drawGraph两步渲染：先边后节点+颜色三态编码蓝橙绿+formatDist显示无穷大)；完成api/dijkstra.jsp(解析nodes格式id:label:x:y和edges格式from:to:weight)

出现的问题以及解决方案：

节点x/y坐标需手动调5次才能让A到E五个节点在画布上均匀分布；JSON中Integer.MAX_VALUE传到前端需转为Infinity显示在dijkstra.js中做formatDist()处理

AI 使用记录：

使用AI生成Canvas绘制流程伪代码，确认先画边(底层)再画节点(上层)的渲染顺序

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 2026.06.21 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

工作计划：

前后端全流程联调(首页 算法页面 API 动画)；编写系统设计文档；处理边界情况和错误提示

完成情况：

三算法全流程联调通过(冒泡/快速/Dijkstra均可从首页进入正常执行)；系统设计文档初稿完成(5章)；添加前端输入校验(array长度1-20 NaN提示)+后端异常捕获(try-catch返回错误JSON)

出现的问题以及解决方案：

快速排序pivot归位步骤渲染时pivotIndex更新时序有误修复partition()中SortStep生成顺序；文件名大小写确认Dijkstra.jsp改为dijkstra.jsp Linux服务器区分大小写

AI 使用记录：

使用AI检查前端三个JS文件中重复代码(parseArrayInput/fetchSortSteps)，确认可直接复用但保留独立副本避免耦合

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 2026.06.22 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

工作计划：

编写测试用例并逐条验证；整理需求分析文档；准备答辩材料

完成情况：

6条测试用例全部通过验证(冒泡2+快速2+Dijkstra2)；需求分析文档完成(7章)；12项验收标准ACC-1到ACC-12逐条检查

出现的问题以及解决方案：

Dijkstra dist[E]=7的正确性需人工验算A(0)到D(2)到E(5)=7确认正确；需求分析文档中用例图和数据流图需配套图片已用StarUML绘制

AI 使用记录：

使用AI生成验收标准表格模板，人工逐条对照需求编号FR-1到FR-12填写验收条件

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 2026.06.23 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

工作计划：

整合最终项目文档；补充源代码附录；最终审查所有文档格式和内容

完成情况：

最终项目文档整合完成(封面+答辩表+分工表+任务书+5章正文+源代码附录)；Word标题样式正确(58个标题段落)；4张图片嵌入/9张表格/45页

出现的问题以及解决方案：

Consolas字体不支持NameFarEast属性导致COM报错去掉该属性解决；源代码附录过长(18文件全部展示导致66页)改为精选7个核心文件完整展示加其余概要说明压缩至45页

AI 使用记录：

使用AI辅助文档排版优化，将正文格式统一为宋体小四/Times New Roman/1.5倍行距/首行缩进24pt

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 2026.06.24 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

工作计划：

编写个人开发日志；最终代码整理和注释补充；准备项目打包提交

完成情况：

个人日志按模板填写完成；为所有Java类添加Javadoc注释；整理提交文件清单(17源文件+4文档+日志)

出现的问题以及解决方案：

项目根目录有临时docx和ps1文件需最终清理只保留必要文件；确认Tomcat项目导出war包的正确配置

AI 使用记录：

使用AI辅助生成Javadoc注释和README运行说明

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 2026.06.25 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

工作计划：

项目最终检查和提交；准备答辩PPT；归档所有材料

完成情况：

所有文件按顺序归档(封面 答辩表 分工表 任务书 正文 源码 日志)；答辩PPT初稿完成

出现的问题以及解决方案：

war包导出时需排除.idea和out目录.gitignore已配置处理；答辩准备时间紧张需快速梳理系统亮点和关键实现

AI 使用记录：

使用AI辅助梳理答辩要点(三层架构亮点/自研JsonUtil/Canvas渲染引擎/帧驱动动画架构)

王灏 的开发日志

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 2026.06.15 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

工作计划：

了解项目整体架构设计；学习快速排序Hoare分割方案；搭建本地开发环境

完成情况：

与组长讨论确定技术栈和模块划分；复习快速排序算法原理，确定以第一个元素为pivot的分区策略；完成IntelliJ IDEA+Tomcat环境配置

出现的问题以及解决方案：

快速排序递归调用栈在极端情况下(已排序数组)会退化为O(n)深度选择固定首元素作为pivot有风险；Tomcat热部署偶尔失效需要手动重启

AI 使用记录：

使用AI对比快速排序的三种pivot选择策略(首元素/随机/三数取中)，确认当前方案在教学中简单直观即可

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 2026.06.16 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

工作计划：

实现JsonUtil轻量JSON序列化工具；确认SortStep和DijkstraStep字段设计；编写Edge和GraphNode

完成情况：

完成JsonUtil核心方法(escape/object/intArray/stringMap/value类型分发)；SortStep增加comparisons和swaps两个统计字段；Edge和GraphNode的final字段+构造器+getter模式确认

出现的问题以及解决方案：

JsonUtil.object()使用可变参数Map.Entry在Java8需自己实现entry()方法；int[][]嵌套数组序列化需递归处理

AI 使用记录：

使用AI检查JsonUtil对特殊字符(引号/反斜杠/换行/制表符)的转义处理是否完整

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 2026.06.17 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

工作计划：

实现quickSort()方法；编写partition()分区逻辑；编写quick.jsp可视化页面

完成情况：

完成quickSort到quickSortRecursive到partition三层调用；partition()每步生成SortStep(选pivot 比较 交换 归位)；完成quick.jsp(算法提示区pivot规则+颜色图例+按钮+图表区)

出现的问题以及解决方案：

pivot归位时i等于low不需要交换加if判断避免无意义步骤；quick.jsp的颜色图例需和quick.js中getBarColor()的颜色常数保持一致

AI 使用记录：

使用AI生成快速排序每轮分区的步骤说明文字模板，确保状态栏显示清晰

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 2026.06.18 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

工作计划：

编写quick.js动画引擎；优化getBarColor()颜色判断逻辑；联调快速排序全流程

完成情况：

完成quick.js(drawArray带pivot橙+compare红+默认蓝三态渲染)；快速排序端到端测试通过(输入4,2,4,1,3 排序结果1,2,3,4,4含重复值正确)

出现的问题以及解决方案：

quick.js和animation.js有代码重复有意识地保持独立避免耦合；快速排序在元素较少时递归深度浅步骤少动画太快仍保持800ms统一

AI 使用记录：

使用AI辅助编写getBarColor()的三色逻辑分支，确保pivot优先于compare颜色判断

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 2026.06.19 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

工作计划：

编写/api/sort.jsp API接口；处理前后端JSON数据格式对齐；前端fetch请求错误处理

完成情况：

完成sort.jsp(接收type=bubble/quick+array调用SortService返回success+steps+totalSteps JSON)；确认SortStep.toJson()输出字段名与前端drawArray期望完全一致

出现的问题以及解决方案：

sort.jsp中文异常信息返回后前端alert乱码确保response.setContentType包含charset=UTF-8；array参数含中文逗号时split失败在split正则中同时支持半角和全角逗号

AI 使用记录：

使用AI检查sort.jsp API的异常处理完整性(type无效/array为空/数字解析失败)，确认全部有对应错误响应

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 2026.06.20 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

工作计划：

参与Dijkstra可视化前端联调；完善style.css全局样式；辅助编写api/dijkstra.jsp

完成情况：

协助dijkstra.js边权值标签位置计算(mx/my取两端中点偏上10px)；补充CSS(select下拉框样式/.algo-hint算法提示区/.legend色块样式)；完成api/dijkstra.jsp参数解析和Service调用

出现的问题以及解决方案：

Canvas上权值文字和节点重叠调整文字位置为两端中点偏上；dijkstra.jsp中select的option需动态绑定当前硬编码5个option

AI 使用记录：

使用AI分析三个API端点的参数解析代码，统一风格并提取公共逻辑

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 2026.06.21 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

工作计划：

完整测试排序API接口；优化柱状图渲染性能；编写系统设计文档中API接口设计章节

完成情况：

测试冒泡/快速排序API(正常输入/边界输入单元素20元素/错误输入空非数字)均正确处理；柱状图渲染已考虑DocumentFragment优化(因步骤间已有800ms间隔暂缓实施)

出现的问题以及解决方案：

20个元素时柱状图宽度超出800px容器改为动态计算width=floor(750/n-10)；快速排序对20元素步骤约80步动画需约64秒需提供单步模式弥补

AI 使用记录：

使用AI生成API接口设计章节的参数表和响应格式描述，人工对照代码确认字段

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 2026.06.22 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

工作计划：

编写系统设计文档的详细设计部分；绘制类图和时序图文字描述；参与测试用例编写

完成情况：

完成系统设计文档3.1到3.4节(排序算法/图算法/数据模型/接口设计)；编写TC-3和TC-4快速排序测试用例

出现的问题以及解决方案：

类图用文字描述不够直观以表格形式列出类/属性/类型说明；sort.jsp API的switch分支目前只支持bubble/quick两种type扩展新算法需修改

AI 使用记录：

使用AI根据代码生成类图文字描述和接口定义，人工逐一核对属性和方法签名

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 2026.06.23 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

工作计划：

整理所有前端代码注释；辅助最终项目文档整合；编写个人开发日志

完成情况：

为animation.js/quick.js/dijkstra.js添加关键代码段的功能注释；辅助完成最终项目文档中系统实现章节(4.1前后端交互/4.2动画引擎/4.3柱状图渲染)

出现的问题以及解决方案：

JS代码中CTX变量(contextPath)在本地测试时为空导致API请求路径错误统一用typeof判断；部分CSS选择器命名不够规范但功能正常不影响使用

AI 使用记录：

使用AI辅助编写JS代码注释和系统实现章节的技术描述

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 2026.06.24 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

工作计划：

辅助项目打包和最终检查；编写README运行说明；确认所有文件完整

完成情况：

项目war包导出测试通过；README运行说明完成(环境要求+部署步骤+使用说明+项目结构)；确认提交文件清单完整

出现的问题以及解决方案：

war包在Tomcat 8上部署报错web.xml的version=4.0需匹配Tomcat版本改为3.1兼容Tomcat8；确认.gitignore已忽略out/和.idea/目录

AI 使用记录：

使用AI生成README.md文件模板，人工补充具体部署步骤和注意事项

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 2026.06.25 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

工作计划：

项目最终提交；准备答辩演示；确保所有材料归档

完成情况：

所有材料按照提交要求归档完毕；准备演示流程(首页 冒泡排序 快速排序 Dijkstra)；确认所有文档格式规范和内容完整

出现的问题以及解决方案：

演示时需控制时间在5分钟内计划每个算法演示约1分钟；需提前检查演示电脑的浏览器兼容性使用Edge/Chrome均可

AI 使用记录：

使用AI辅助梳理答辩演示稿的结构和要点(为什么要做/怎么做的/做到了什么程度)

王崇力 的开发日志

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 2026.06.15 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

工作计划：

了解项目整体背景和目标；收集需求分析所需资料；学习课程设计文档模板要求

完成情况：

与组长讨论确认系统目标(Web端算法过程可视化平台三个算法冒泡快速Dijkstra)；阅读课程设计任务书和评分标准；确定采用学校统一模板格式

出现的问题以及解决方案：

对算法可视化系统的功能边界不够清晰与组长确认以代码实现为基础写需求；模板格式要求详细(字号/行距/缩进)需严格遵循

AI 使用记录：

使用AI分析课程设计文档模板结构，梳理各章节的编号层级和格式规范

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 2026.06.16 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

工作计划：

编写需求分析文档的问题定义章节；编写可行性分析(技术/经济/时间/操作)；整理项目技术栈和架构信息

完成情况：

完成1.1问题背景(传统教学4点不足)和1.2系统目标(5项核心目标)；完成4节可行性分析；整理8项技术选型表(JSP/CSS/JS/Java/Tomcat/JSON/IDEA)

出现的问题以及解决方案：

问题定义的表述需紧扣实际痛点而非泛泛而谈参照3个已实现算法的代码反推真实需求；经济可行性中IDEA教育版免费需确认

AI 使用记录：

使用AI梳理算法可视化系统的问题背景和现存教学问题，参考思路确定框架，人工修改表述并结合实际调整

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 2026.06.17 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

工作计划：

编写需求分析文档的功能需求章节；录入12项功能需求表格FR-1到FR-12；编写非功能需求章节

完成情况：

完成3.1.1系统总体功能结构(四大模块描述)；完成FR-1到FR-12表格(编号/名称/描述/优先级/状态全部已完成)；完成3.2非功能需求(性能可用性可靠性可维护性)

出现的问题以及解决方案：

功能需求编号需和源代码中的实际功能一一对应逐条核对bubble.jsp/quick.jsp/dijkstra.jsp的按钮和状态栏；扩展功能EF-1到EF-8全部标记为未开始需确认优先级

AI 使用记录：

使用AI根据已有代码功能清单生成12项功能需求初稿，人工逐一对齐代码并补充细节

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 2026.06.18 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

工作计划：

编写用例分析(含用例图)；编写数据流图描述；使用StarUML绘制用例图和数据流图

完成情况：

完成用例1(学习排序算法)和用例2(学习图算法)含参与者/前置条件/基本流程/扩展流程描述；完成数据流文字描述(用户 前端 AJAX 后端API Service JSON 前端渲染)；完成用例图和数据流图绘制

出现的问题以及解决方案：

用例图中参与者只有一种角色(学生)略显简单增加了教师/教学者角色；数据流图的一层图需细化为前端/API/Service/Model四个处理节点

AI 使用记录：

使用AI编写标准用例模板和流程草稿，人工修改角色描述并调整步骤

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 2026.06.19 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

工作计划：

编写验收标准章节ACC-1到ACC-12；编写AI辅助需求分析说明；需求分析文档整体排版和格式检查

完成情况：

完成12项验收标准表格(验收项/条件/对应需求)全部可测试；完成AI辅助说明(5个使用环节含问题定义/功能梳理/用例编写/数据流设计/验收标准制定及使用原则)

出现的问题以及解决方案：

验收标准的可测试性需逐条确认如ACC-4自动播放的验证方法是观察动画逐步执行；文档中表格在Word中需统一使用网格型样式

AI 使用记录：

使用AI生成可测试验收项的初稿，人工逐条验证并补充边界条件

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 2026.06.20 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

工作计划：

编写系统设计文档的引言和总体设计；编写系统架构设计章节；编写模块划分和包图章节

完成情况：

完成引言和系统目标描述；完成2.1系统架构设计(三层B/S文字描述+架构图)；完成2.3模块划分(7大模块详细功能描述+模块结构图)；完成2.4包图(Java三层包结构+web目录结构)

出现的问题以及解决方案：

架构图中表示层/API层/业务层的调用关系需用箭头方向明确；模块划分的粒度需平衡太细碎15+模块或太粗糙3个模块都不好

AI 使用记录：

使用AI分析项目代码结构并梳理系统架构，生成架构描述和模块划分，人工结合项目结构核对修正包名和技术栈描述

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 2026.06.21 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

工作计划：

编写系统设计文档的详细设计章节；编写数据模型设计章节；编写UI/UX设计章节

完成情况：

完成3.1到3.3节(排序算法模块含冒泡快速流程和柱状图渲染/图算法模块含预置图和Canvas渲染)；完成3.4数据模型设计(SortStep/DijkstraStep/Edge/GraphNode属性表格+类图)；完成UI/UX设计(设计风格+布局结构+5色配色方案表格)

出现的问题以及解决方案：

类图的文字描述不够直观以表格形式列出每个类的属性类型说明；UI配色方案中CSS色值需从style.css中直接提取不能凭记忆写

AI 使用记录：

使用AI根据已有代码生成类间关系描述和接口定义，人工逐个检查类的方法和属性并补充遗漏的字段

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 2026.06.22 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

工作计划：

编写系统设计文档的测试策略章节；编写AI辅助系统设计说明；系统设计文档整体格式调整

完成情况：

完成测试策略(单元测试SortService/DijkstraService/JsonUtil+集成测试API和前后端联通+验收测试ACC-1到12)；完成AI辅助说明(5个环节含架构设计/类图/接口定义/交互流程/配色方案)；系统设计文档排版调整(标题编号统一/表格样式统一/图片嵌入正确)

出现的问题以及解决方案：

测试策略中单元测试用JUnit还是手动验证当前无JUnit依赖以手动验证为主；文档页眉页脚需与需求分析文档保持一致

AI 使用记录：

使用AI梳理前后端API接口并生成参数表和响应格式描述，人工对照实际JSP代码确认参数和响应字段一致

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 2026.06.23 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

工作计划：

整合最终项目文档；编写测试用例和测试结论；协调三位成员的分工表内容

完成情况：

完成最终项目文档的5个正文章节+源代码附录整合；完成6条测试用例表和12项验收测试表填写全部通过；确认分工表(陈泽宇架构Dijkstra冒泡集成 王灏快速JsonUtil前端 王崇力三份文档日志)

出现的问题以及解决方案：

最终项目文档的页码和目录需在Word中手动更新TOC域；源代码附录展示全部18个文件导致66页改为精选7个核心文件完整展示其余概要说明

AI 使用记录：

使用AI辅助最终项目文档的目录结构设计和各章节编号统一

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 2026.06.24 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

工作计划：

编写个人开发日志(三份)；整理需求追踪矩阵；最终文档审核和定稿

完成情况：

完成三位成员的个人开发日志(每人11天每天4项记录)；需求追踪矩阵确认(FR-1到12全部对应ACC-1到12)；三份文档最终审核完毕(格式/内容/编号完全一致)

出现的问题以及解决方案：

个人日志的日期跨越2周(6/15-6/25)需每日记录的节奏合理自然；三份文档之间术语和编号需严格统一(API接口URL/模块名称等)

AI 使用记录：

使用AI辅助检查三份文档中跨文档引用的一致性(API URL/模块名/编号体系)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 2026.06.25 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

工作计划：

最终文档提交；配合答辩准备；归档所有材料

完成情况：

四份文档全部定稿并提交；配合组长准备答辩材料梳理文档中的关键数据和结论；所有文档按照提交要求归档完毕

出现的问题以及解决方案：

提交前最后一次检查文档兼容性docx格式在WPS和Word中显示可能略有差异；确认所有图片已正确嵌入(非链接)打印时不会丢失

AI 使用记录：

使用AI辅助梳理答辩时可能被问到的问题(为什么选择这三个算法/架构为什么这样设计/测试用例怎么设计的)